自动化投放架构、规划、拆解

## 规划：

优先实现钱和系统两个业务单元，评估和灰度验证后优先应用到线上，达到投手的投放能力

并行设计和实现人和item策略，完整能力集成和线上应用，超越当前投手投放的量和质

投放agent的反馈强化：积累学习好的投放策略和案例，反馈优化整体agent的投放水平

| 拆解 | 协助人 | 预期完成时间点 |
| --- | --- | --- |
| 人：投放人群规划、人群圈选、需求驱动策略、人群定向策略 | 崇宇、孟孟 | 0430 |
| item：素材供给、投放人群-素材匹配、素材-视频匹配 | 孟孟 | 0430 |
| 钱：每日预算分配、ROI计算、出价策略 | 孟孟 | 0410 |
| 系统：广告搭建能力和调整能力集成到agent中，投放规划，广告创建（广告配置、创意配置、落地页生成和配置）、广告调整、广告关停、异常监控和操作变更通知、熔断策略 | 孟孟 | 0410 |
| 数据：每日/小时级投放表现数据采集、分析 | 崇宇 | 0410 |
| 知识库和策略建立：知识库搭建、平台投放知识、规则、先验投放策略等 | 孟孟 | 0417 |
| 模拟测试&验证：完成流程串联，需求接入、预算分配、ROI计算、广告创建和调整能力、接入线验证，人工验证合理性。（投放人群圈选和item复用目前策略） | 孟孟、七七 | 0417 |
| 线上灰度：串联流程，预算分配、ROI计算、广告创建和调整能力接入线上账户验证，预期达到当前已有的投放数据ROI表现（投放人群包和item复用目前策略） | 孟孟、七七 | 0422 |
| 完整的能力集成、线上逐步灰度：新的人群规划、圈选、供给、匹配集成到投放agent中，完备功能投入线上测试 | 孟孟 | 0430 |
| 反馈强化：后验的投放数据分析、投放策略归纳和沉淀、反馈强化系统投放能力并应用新的投放 | 孟孟 | 0430之后优化 |

## agent实现：

补充